## Российская  Федерация

## Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁЛМУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 апреля 2016 года      № 3.

д. Чёлмужи

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения

Чёлмужского сельского поселения к работе в осенне–

зимний период 2017-2018 г.г.

Во исполнение Распоряжения Администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» от 26 апреля 2017 года № 127-р, в целях повышения надежности электро-, тепло -, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Чёлмужского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/18гг., подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (далее - Перечень) (Приложение № 1).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению
отопительного сезона 2017/18 г.г. в Чёлмужском сельском поселении (далее -
комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2)

3. Председателю «Межведомственной комиссии по подготовке и
проведению отопительного сезона 2017/18 г.г.»:

- не реже двух раз в месяц проводить заседания комиссии с целью
обеспечения мониторинга за ходом подготовительных работ и целевым
использованием выделенных средств, ходом накопления топливно-
энергетических запасов;

- организовать работу и провести оценку готовности объектов муниципальной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 15 сентября 2017 г.

-  организовать работу  по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение населения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с оформлением акта и паспорта готовности в срок до 1 октября 2017 г.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда :

- создать в срок до 1 октября 2017 г неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

- обеспечить к началу отопительного сезона создание нормативных запасов
топлива.

5. Администрации Чёлмужского сельского поселения в срок до 1 июля 2017 года:

- организовать в установленном порядке работу по оценке готовности организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и социально значимых объектов к работе в осенне-зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 1 октября 2017 года;

- провести оценку готовности жилищного фонда и подведомственных объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 15 сентября 2017 года

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чёлмужского сельского поселения			С.А.Данильев

рассылка: дело, МКУ АКЦ Чёлмужского поселения, Чёлмужская школа.

Приложение  №    1.

к распоряжению от 27.04.2017 г. №  3.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период, подлежащих включению в планы подготовки предприятий

и организаций, независимо от их организационно-правовой

формы и формы собственности, обеспечивающих электро-,

тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию

жилищного фонда и объектов социальной сферы

| N п/п | Содержание мероприятия |  | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. |  | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 2. |  | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 3. |  | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |

Приложение №    2

к распоряжению от 27.04.2017 г. №  3.

Состав

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2017-2018 г.г. в Чёлмужском сельском поселении

Председатель комиссии

Глава Чёлмужского сельского поселения – Данильев С.А.

Члены комиссии:

- Главный бухгалтер Чёлмужского сельского поселения – Копысова Н.М.

- Директор МКУ АКЦ Чёлмужского поселения – Рябова Р.А.

- Заместитель директора по АХЧ Чёлмужской школы – Шалойникова Е.В. (по согласованию)

- Заместитель территориального отдела Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах – Голубева Н.А. (по согласованию)

- Секретарь комиссии – Козинская Л.И.